关于进一步做好棚户区改造安置工作实施方案

（征求意见稿）

2025年5月21日

为认真贯彻落实《关于加快推进全县城镇棚户区改造工作的实施意见》（安办发〔2017〕23号）、《关于进一步加强棚户区改造的若干规定》（安政办发〔2017〕22号）、《关于鼓励社会力量参与棚户区片区改造有关事项的通知》（安政发〔2020〕1号）、《关于加强棚改限价商品房管理的若干规定》（安安居领发〔2018〕1号）、《安化县保障性安居工程工作领导小组会议纪要2018年第3次》等文件精神，进一步做好棚户区改造安置工作，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实中央、省、市关于棚户区改造工作的决策部署，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全面推进“三湘安居”专项行动，改善困难群众住房条件，完善城市功能，提升城市形象和承载能力，力争在2025年12月31日前完成已发放《安化县棚改限价商品房认购权利证明》但未进行安置的棚改居民的安置方式确定工作。

二、基本原则

(一)政府引导。在推进棚户区改造安置工作过程中，政府充分发挥组织、引导功能，组织各相关部门做好前期调查摸底工作，结合摸底数据科学规划、统筹实施。

（二）群众自愿。在推进棚户区改造安置工作过程中，充分尊重棚户区改造居民意愿，在本政策允许范围内由棚改居民自主选择安置方式。

（三）公开、公平、公正。及时公开棚户区改造安置相关政策，为棚改居民做出选择提供依据，确保公开、公平、公正。

三、组织领导

为强化棚户区改造安置工作领导，确保此项工作顺利开展，提升改善棚改群众居住条件和生活环境，特成立“安化县保障性安居工程历史遗留问题处置联席会议”，联席会议成员如下：

总召集人：瞿永红 县人民政府副县长

召 集 人：陈直良 县人民政府办公室四级调研员

成员单位：县住保中心（县安居办）、县住建局、县财政局、县自然资源局、县税务局、县教育局、县司法局、县征拆办、县梅山城投集团、东坪镇人民政府以及相关涉改单位

联席会议办公室设县住保中心（县安居办），由县住保中心主要负责人任办公室主任，县安居办常务副主任任办公室副主任，负责统筹全县棚户区改造安置工作和联席会议办公室日常工作。各成员单位要认真履行本单位工作职责（具体职责见附件1），积极配合做好棚户区改造安置工作。

四、安置对象、方式和要求

（一）安置对象

安化县城中心城区、梅城镇棚户区改造项目已发放《安化县棚改限价商品房认购权利证明》但未进行安置的棚改居民。

（二）安置方式

1.保障性住房安置。对于已发放《安化县棚改限价商品房认购权利证明》但未进行安置且无住房的棚改居民，根据棚改居民安置需求，可以提供保障性住房进行安置。（责任单位：县住保中心、县安居办、东坪镇人民政府、梅城镇人民政府、涉改县直单位）

2.限价商品房安置。在梅山御龙湾现有存量棚改限价商品房源的基础上，根据棚改居民安置需求，另在房地产开发企业现已建成的存量商品房中筹集一批棚改限价商品房进行安置（原则上将限价商品房价格控制在每平方米3500元以内）。（责任单位：县住建局、县发改局、县住保中心、县安居办、东坪镇人民政府、梅城镇人民政府、涉改县直单位）

3.新建安置房安置。在柳江书苑现有存量新建安置房的基础上，根据棚改居民安置需求，由县梅山城投集团按照就近安置和均价不超过3500元/平方米的原则，在县城北区现有棚改征拆区域新建一批安置房进行集中安置，具体按《安化县新建棚改安置房工作方案》执行（见附件2）。（责任单位：县梅山城投集团、县住保中心、县安居办、县自然资源局、县住建局、东坪镇人民政府、涉改县直单位）

4.房票安置。在现有存量商品房中提供一批高品质住房以满足部分棚改居民改善型安置需求（原则上商品房价格在每平方米3500元以上），具体按《安化县城镇棚户区改造房票安置实施办法》执行（见附件3）。（责任单位：县住建局、县住保中心、县安居办、东坪镇人民政府、涉改县直单位）

（二）工作要求

1.安置对象在保障性住房安置、限价商品房安置、新建安置房安置、房票安置中只能选择一种安置方式，且必须在每种安置方式规定的期限内选定，逾期视为自动放弃安置权利。

2.选择保障性住房安置的，棚改居民必须符合保障性住房申请条件。由县住保中心提供保障性住房房源，棚改居民需在本方案发布之日起1个月内报名选定。住保中心在收到申请资料后，经审查合格符合条件后分批进行安置。

3.选择限价商品房安置的，棚改居民在报名时需缴纳5万元的购房认购金。由县住建局负责筹集棚改限价商品房房源，棚改居民需在本方案发布之日起1个月内报名选定。

4.选择新建安置房安置的，棚改居民在报名时需缴纳10万元的购房认购金，余款在网签时按要求缴纳。棚改居民需在本方案发布之日起1月内报名选定，由县梅山城投集团根据报名情况科学合理确定是否代建以及代建数量、户型。

5.选择房票安置的，需持《安化县国有土地上房屋征收补偿协议》《安化县棚改限价商品房认购权利证明》置换成棚户区改造安置房票，方可享受棚改房票安置有关政策。由县住建局负责筹集存量商品房房源，棚改居民需在本方案印发之日起2月内报名选定。棚改安置房票需在审定和指定的房源中购房，房票可以赠予或流转。

6.在银行设立安置房认购金专用账户，由住保中心（安居办）进行统一管理，专户存储，专款专用，建立规范化的资金监管体系，确保资金安全、流程合规，并提高使用效率。

五、实施步骤

（一）方案制定阶段（2025年1月至5月）

县住保中心（县安居办）、东坪镇、梅城镇要充分摸清棚改居民的安置需求，综合考虑我县保障性房源、存量商品房库存情况以及棚改居民安置意愿，全面启动各类安置房源的筹集工作，合理确定保障性住房安置、限价商品房安置、房票安置以及新建安置房数量、户型，制定切实可行的棚户区改造安置工作实施方案。

（二）动员部署阶段（2025年6月至7月）

召开棚户区改造安置工作动员会，发布安置公告，安排部署工作任务，组成棚改安置工作专班进行集中攻坚，深入群众进行宣传发动。棚改安置工作专班要根据棚改居民安置意愿，在每种安置方式规定的期限内完成报名工作，并将报名情况报县住保中心（县安居办）汇总。

（三）组织实施阶段（2025年8月至12月）

根据棚改居民安置方式报名情况，由县住保中心（县安居办）牵头、东坪镇人民政府配合，全力做好保障性住房安置工作；由县住建局牵头，县住保中心（县安居办）、东坪镇人民政府等单位配合，全力做好限价商品房安置工作；由县梅山城投集团牵头，县住保中心（县安居办）、县自然资源局、东坪镇人民政府等单位配合，全力做好新建安置房安置工作；由县住建局牵头，县住保中心（县安居办）、东坪镇人民政府等单位配合，全力做好房票安置工作。

六、保障措施

（一）建立协调机制。各相关部门针对棚户区改造安置过程中存在的问题和困难，定期或不定期提交联席会议进行会商，进一步加强部门间沟通协调，形成工作合力，切实做好棚户区改造安置工作。

（二）加强宣传引导。通过县内媒体，深入宣传棚户区改造安置相关政策、规定，最大限度让群众了解棚户区改造安置政策，争取广大群众对棚户区改造安置工作的理解和支持。

（三）强化监督检查。严肃工作纪律，严禁在棚户区改造安置工作中徇私舞弊、暗中勾结、套取安置房认购金等行为，对出现的违法、违规、违纪问题，按照法律法规和有关规定予以查处。

附件：1.棚户区改造联席会议各成员单位工作职责

2.安化县新建棚改安置房工作方案

3.安化县城镇棚户区改造房票安置实施办法

附件1

棚户区改造联席会议各成员单位工作职责

县住保中心（县安居办）负责棚户区改造安置工作实施方案制定、保障性住房房源筹集与安置、棚改居民安置需求情况摸底、棚改安置统筹协调等工作。

县住建局负责限价商品房房源、房票安置房源的筹集管理并配合做好安置工作，新建安置房项目建设指导，加强工程质量与安全监督管理、验收等工作。

县自然资源局负责做好新建安置房项目用地相关工作。

县财政局配合做好契税补贴等工作，在职责范围内对安置房认购金实施监管。

县司法局负责配合做好棚户区改造安置相关规范、方案合法性审查及相关法律服务、咨询工作。

县税务局配合做好契税补贴等工作。

县教育局负责做好棚改居民选择购买商品房进行安置其子女就学学位等工作。

县征拆办配合做好棚改居民安置需求情况摸底以及安置等工作。

县梅山城投集团负责新建安置房项目前期手续办理、项目实施、建设等相关工作。

东坪镇人民政府负责做好辖区范围内棚户区改造安置对象摸底、报名、安置、信访维稳等相关工作。

附件2

安化县新建棚改安置房工作方案

- 一、安置对象

- 安化县城中心城区、梅城镇棚户区改造项目已发放《安化县棚改限价商品房认购权利证明》但未进行安置且选择新建安置房安置方式的棚改居民。

二、新建方式

- （一）存量安置房

- 1.基本情况。柳江书苑共有住房150套，2025年4月进行第一次抽签选房，有28户棚改居民已选房安置，剩余存量住房122套。

- 2.户型情况。三室两厅57套，四室两厅65套。

（二）新建安置房

- 1.基本情况。新建安置房项目位于县城东坪镇水井巷片区，与迎春路、民兴路、长沙路（规划）相邻。项目总占地面积5.5亩，建筑占地2.76亩，总计容建筑面积9672平方米，建筑分为两个主体建筑，1、2#栋为一个主体，建筑层数8层，计划安置42户；3#栋为一个主体，建筑层数8层，计划安置14户，预计建设费用3385万元。

- 2.户型情况。计划按三室两厅户型建设，共56套住房，每套住房面积约115平方米。

- 三、分配方式及要求

- （一）存量安置房

- 县安居办对选择新建安置房安置方式且符合要求的棚改居民，统一安排时间优先对存量安置房进行抽签选房。

- 新建安置房

- 1.报名要求。为了保证新建安置房项目如期交付使用，由县安居办对选择新建安置房安置方式的棚改居民进行统计，棚改居民每户需缴纳购房认购金10万元，且缴纳户数需达到1、2#栋建设房源的80%（34套）方可启动安置房建设。

- 2.建设单位。在棚改居民达到报名启动条件并拟定安置区范围后，由安化县鑫源房地产开发有限责任公司启动安置房项目土地报批、报建等手续。

- 3.分配方式。安置房项目达到商品房预售许可条件且办理商品房预售许可证后，根据棚改居民选择的楼盘和楼盘分配原则，组织已缴纳购房认购金的棚改居民进行抽签选房。

附件3

安化县城镇棚户区改造房票安置实施办法

# 第一章  总  则

第一条 本办法适用于安化县城中心城区、梅城镇棚户区改造项目已发放《安化县棚改限价商品房认购权利证明》但未进行安置且选择房票安置方式的棚改居民。

# 第二章  房  源

第二条 结合我县存量商品房房源情况，由县住建局负责县城中心城区、梅城镇存量商品房房源筹集、房源信息公示等工作，县住保中心（县安居办）负责提供持有《安化县棚改限价商品房认购权利证明》的棚改居民信息。

# 第三章  棚改房票安置

第三条 棚改房票安置是棚改居民持《安化县国有土地上房屋征收补偿协议》《安化县棚改限价商品房认购权利证明》置换安化县棚户区改造安置房票。

安置房票金额按购房面积200元/平方米计算，由房地产开发企业跟购房人在签订商品房买卖合同时直接抵扣。

棚改居民持《安化县国有土地上房屋征收补偿协议》《安化县棚改限价商品房认购权利证明》申请置换安化县棚户区改造安置房票，由县住保中心（县安居办）发放棚改房票。棚改居民凭棚改房票，根据自身经济状况和需求可购买指定范围内任一房地产开发企业的商品房。

- 第四条 房票安置必须在规定期限内使用，逾期未使用的，不再享受棚改房票安置购房政策。

- 第四章  棚改房票管理与使用

- 第五条  棚改房票的发放和使用

- （一）棚改房票发放管理。棚改房票由县住保中心（县安居办）负责发放、管理和建档。文件公布施行后，由东坪镇以上门送达、邮寄等形式告知棚改居民，棚改居民收到告知后30个工作日内，持《安化县国有土地上房屋征收补偿协议》《安化县棚改限价商品房认购权利证明》申请置换安化县棚户区改造安置房票，并收回原《安化县棚改限价商品房认购权利证明》，逾期未使用的，不再享受棚改房票安置购房政策。

（二）房票使用人。房票实行实名制，房票可以赠予或流转。房票记载人应当妥善保管房票，房票发生遗失的，房票记载人应及时向县住保中心（县安居办）申请办理挂失、补办手续。

- （三）使用期限。棚改房票有效期为3个月，自房票发放之日起计算。

- （四）棚改房票实行“一票一房”，不得重复使用和其他项目叠加使用。

## （五）房地产开发企业应根据商品房销售价格和棚改安置房票金额结算房款。

# 第五章  优惠政策

第六条 房企优惠。

县城中心城区商品房销售价格，已纳入其他项目房票安置房源的，不得高于该项目楼栋2023年10月1日至2024年3月30日同品质市场房源的销售折扣均价，在此基础上，房地产开发企业再优惠10％；新纳入房票安置房源的，不得高于该项目楼栋纳入后前6个月同品质市场房源的销售折扣均价，在此基础上，房地产开发企业再优惠10％，并向县住建局备案，由县住建局监督执行。

梅城镇商品房销售价格，不得高于该项目楼栋2025年3月1日前6个月的同品质市场房源的销售折扣均价，在此基础上，房地产开发企业再优惠8％左右。

第七条 财政补贴。使用棚改房票购买商品房的，由县财政局按其所缴纳契税的100%对购房人予以补贴。

第八条 金融支持。根据棚户区改造居民意愿，对符合条件的棚改居民，可以按规定申请住房公积金提取和商业银行贷款。

第九条 教育支持。棚改居民选择购买商品房进行安置的，其子女可按第一类第一批就近安排城区公立义务教育学校学位。同时，保留其原住宅片区所在学区的入学资格。

# 第六章  相关要求

第十条 购房安置房源的退出或调整。购房安置房源实行动态管理，凡已纳入存量商品房房源库的房源，如发生自行销售、价格变动或工程建设等问题，应及时向县住建局申报退出或调整。

第十一条 为购房棚改居民提供方便。纳入安置房源的房地产开发企业，要及时提供楼盘规划图、房屋户型图、商品房预售许可等相关手续。要加强内部组织管理，统一作息时间，明确专人负责，健全工作制度。同时，要向县住建局每周报送售房信息，要尽可能扩大安置房源提供范围，为棚改居民选房、购房提供更多服务和信息。

第十二条 维护棚改居民合法权益。加强对签约房地产开发企业及楼盘的管理，依法及时处理各类违规行为，切实维护棚改居民的合法权益。

第十三条 工作纪律。参与安置的工作人员必须严守工作纪律，严格执行相关规定，按照公平、公开、公正原则，实施阳光操作。对违反规定的工作人员，依法依规严肃处理。

# 第七章  附则

第十四条 本办法由县住保中心（县安居办）负责解释。

第十五条 本办法自公布之日起施行。