附件3

2022年度部门整体支出绩效报告
    一、部门概况
（一）部门基本情况

主要职能：1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。8、负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

机构设置：
根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位12个,除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

截止2022年12月,全局机关实有人数242人。其中在职86人，离退休156人。
重点工作计划：

一是加大争资立项力度。积极主动与上级主管部门对接“十四五”水利规划，进一步争取仙丰水库项目、中小河流治理项目（洢水三期、洋溪二期）、12座小型水库及廖家坪中型水库除险加固、绿色水电站创建项目、农村安全饮水巩固提升工程、石漠化及小流域生态建设项目落地，力争上级投资2亿元。同时，争取资水干流安化平口镇岸坡防护（新坪段、永兴段）、东坪镇泥埠桥段岸坡防护、经开区株溪口岸坡防护、经开区槎溪口保护圈建设、柘溪镇岸坡防护、东坪镇莲台段治理等6个项目，红岩水库及部分小型水库除险加固项目纳入“十四五”项目库，适时推进。
二是扎实建好重点工程。加快防洪能力建设：推进廖家坪水库、红岩水库及21座小型水库的第二轮除险加固；做好河道综合治理项目，续建资水防洪工程小淹、柘溪、渠江和江南段的综合治理工程；积极配合开展金塘冲水库项目建设，扎实开展各项前期工作。大力实施供水保障工程：全力推进城乡供水一体化进程,抓好大湖坪水库工程扫尾及验收工作；完成钟鼓山水厂厂区建设、红岩水厂提质改造工程及其他供水工程，启动仙丰水库建设，完成梅城二水厂前期工作,力争完成新增1万人自来水人口，提高农村自来水普及率一个百分点。抓好农村水利设施建设：完成廖家坪水库中型灌区配套与节水改造项目，恢复沟渠连通性能和灌排能力，持续提高有效灌溉面积，积极落实国家“藏粮于地”战略，不断夯实粮食安全基础。
三是统筹推进防汛抗旱工作。继续立足防大汛、抗大旱，认真贯彻落实全县防汛抗旱责任制，落实水库防守措施，抓好水库安全隐患整改及蓄水保水工作。
四是全力落实河长制要求。围绕水安全战略，全力推进河长制，争取在全省河长制年度考核中排名前列，力争获得真抓实干奖。进一步强化河长考核力度，深入推进河长“有名”“有实”“有能”。建立河湖“清四乱”、河道采砂管理两项常态化规范化机制，加强河道巡查和执法力度，实行台账跟踪管理。持续推进示范河湖创建，对各乡镇样板河建设情况再督促，持续打造“一镇一亮点”工程。
五是着力强化水生态治理。抓好水土保持，强化制度执行、责任落实和违法违规项目查处整治，依法管住人为水土流失。狠抓农村绿色水电站创建，争创绿色小水电改造示范县。加强水源工程建设，深入推进农业水价改革，做好水源保护、水系连通及农村水系综合治理。
六是大力提升行业监管水平。加强水利工程项目的招投标备案及监管工作，规范招投标采购，确保招投标活动公平公正。加强对城乡供水一体化、病险水库除险、小水电站扶贫项目、中小河流治理等重点水利工程的质量监督，确保工程安全平稳运行。强化水法规制度建设，抓好《长江保护法》、《河道采砂管理条例》宣传贯彻，提升水政监察执法水平。抓好安全生产监管，确保继续实现安全生产零事故。
部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年部门整体收入23160.38万元。

2022年部门整体支出23160.38万元，其中：基本支出2019.49万元，主要为保障单位机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出；项目支出21140.88万元，主要用于水利工程建设、水旱灾害防御、水土保持、水资源管理、水政监察和水政执法、河长制工作等水利专项支出。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

本年度绩效目标任务主要包括安全饮水巩固提升工程、中小河流治理项目、小型水利工程维修养护、红岩水库灌区水价改革项目、安化县廖家坪灌区续建配套与节水改造项目等。

二、部门整体支出管理及使用情况分析
（一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出2019.49万元，较上年减少717.56万元，下降26%。基本支出中人员经费1752.62万元，占基本支出的86%，较上年减少386.1万元，下降18%,主要原因是随着政策的变化，退休人员不再纳入本级预算；日常公用经费266.87万元，占基本支出的13%，较上年下降55%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

本年“三公”经费预算19.9万元，全部为公务接待费，本年实际支出“三公”经费16.28万元，全部为公务接待费，国内公务接待391批次,公务接待4102人次。“三公”经费上年预算20.95万元，其中：公务接待费20.95万元，实际支出“三公”经费20.29万元，全部为公务接待费，国内公务接待418批次,公务接待4057人次。“三公”经费逐年下降，支出逐年减少。
（二）项目支出


1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位2022年度项目资金总额21140.88万元，均为财政专项资金。
项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年项目支出21140.88万元，全部为基础设施建设，较上年相比增加12371.25万元，增加141%，变动主要原因为：2022年项目经费中，新增专项债券6000万元，全部为安化县仙丰水库新建工程项目资金；新增一般债券2944万元，其中滔溪镇杨家溪山塘扩建工程400万元，小水库除险加固2544万元。
项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了严格的项目资金管理制度，包括项目资金的申报、拨付、监管、绩效评价，对项目资金实行全程跟踪，稳步有序推进项目运行。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局严格执行政府采购制度，限额以上工程服务、货物均采取公开招投标，本年度采取公开招投标的项目主要为中小河流治理、安全饮水项目管材、红岩水库灌区水价改革项目、安化县廖家坪灌区续建配套与节水改造项目等，招投标程序公正合法，项目竣工验收由建设单位、施工单位、监理单位三方参与，项目审计确认后予以资金结算。
项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局项目由具体相关业务股室负责，严格执行项目管理制度，监督项目实施进度，项目建设质量、项目安全生产、项目后期管护等。
四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

一是城乡供水保障工程有序实施。全年完成投资2.4亿元。大湖坪水库项目全面扫尾，部分工程已完成验收，基本达到试蓄水条件；仙丰水库新建工程累计完成投资6000万元，比原定计划快近两个月；钟鼓山水厂厂区主体及配套管网建设全面启动，累计完成投资8000万元；县城南区水厂、烟溪水厂水源点改造、红岩水厂、清塘铺水厂改扩建工程、马路水厂主体工程等全部完成并通过验收；梅山水厂、羊角塘镇水厂等前期工作顺利推进。维修养护农村供水工程200处，新增供水人口10万人，农村自来水普及率提高至82%。

二是病险水库除险加固工程圆满完工。“五个到位”抓实水库除险加固建设管理，投资2900万元完成2021年12座小型水库除险加固项目建设验收任务；水库经受住了干旱“烤”验，在保障人民群众生产生活用水方面发挥了巨大作用，群众纷纷点赞并送来锦旗。投资9990万元完成2022年33座小型水库除险加固项目建设任务;水利部、省、市领导多次调研我县水库除险加固，表示安化水库除险加固工程质量可作为全国山区小型水库除险加固的工程样板。

三是河道综合治理工程进展有效。完成东坪镇泥埠桥段、江南镇段、柘溪广益段等岸坡防护工程建设和完工验收，启动平口镇（三期）、渠江镇溪口段岸坡防护工程建设；完成沂溪、麻溪等9条200-3000平方公里中小河流治理情况摸底调查。

四是金塘冲水库项目前期工作取得实质性突破。配合市金塘冲水库项目建设指挥部完成水淹区6个乡镇30个村的实物量调查、8个移民安置点的选址及实物调查数据的三榜公示和移民意愿调查工作，并配合组织参加了专题审查会。
五是河长制工作纵深推进。持续完善河长制工作体系，强化河长制考核力度，严格执行《安化县河长制月暗访季评比年考核实施方案》；发挥河长巡河作用，各级河长累计巡河1.9万余次，处置各类问题100余起；加强河道巡查和执法监管，开展巡查暗访68次，交办乡镇及相关单位整改问题22个；完成妨碍河道行洪突出问题整治11处，完成省、市交办问题整改12个；完成年度河长制重点工作任务8项，建设示范河湖24处；启动龙塘镇沙田溪村“水美湘村”示范项目建设，配合做好资江干流采砂、柘溪库区清淤疏浚的前期审批手续。持续提升水行政执法效能。扎实开展“谁执法谁普法”宣传活动，积极调查处置鸿景发公司私建河堤信访事件，在全县开展非法开采、加工砂石矿产资源专项督查4次，打击乱占、乱采、乱堆、乱建等各类涉水涉河违法“四乱”行为15起，行政处罚罚款12万元，砂石市场不断规范，“四乱”行为有效遏制，河湖面貌持续向好。持续推动安全生产标准化电站创建和巩固小水电站清理整改成果，39座小水电站落实生态流量，收缴扶贫项目受益金423.3万元，受益6个乡镇637户兜底户，解决部分村组水利基础设施建设。
六是严格水利工程监管。狠抓水利工程招投标、政府采购监管责任落实，确保招标采购工作全过程合规有序；强化质量管控，印发《安化县水利工程建设质量专项提升方案》，推选大湖坪水库工程参与省、市优良工程的评选；加强水土保持监督管理，完成羊角塘镇善溪生态清洁小流域项目建设，开展水土流失监督检查48次，征收水土保持补偿费120.7万元。严格水资源管理。扎实开展取用水管理专项整治行动“回头看”，整治取用水不规范行为2处；贯彻落实节水行动，水资源费入库199.6万元。抓实安全生产。深入开展水利安全生产专项整治、危险源辨识、隐患排查等行动，有效遏制和杜绝各类安全生产事故发生，实现水利安全生产零事故。深化水利“放管服”改革。坚持以行政审批“三集中三到位”、政务服务“一件事一次办”为抓手，进一步梳理行政权力清单和责任清单，全面推进“放管服”改革，审批事项办结率100%。
五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。
绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。
部门决算中项目绩效自评结果：优秀。
六、存在的主要问题

（一）资金整合，部分项目无法实施

上级安排水利专项资金，下达计划任务，由于涉农资金整合政策导致前期工作充分，等待资金建设的部分无法开工建设。

（二）资金不能满足水利事业发展的需要。

如：安全饮水、防汛抗旱经费、河长制工作经费等，因工作繁重，任务量大，决算资金无法满足工作的需要，经费存在一定缺口。 

七、改进措施和有关建议

按时完成上级下达的水利建设任务，确保水利建设有序推进，请求县财政尽快安排项目资金。

加强财务管理，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素。

PAGE  

